# АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫШНЕВОЛОЦКОГО   РАЙОНА

## Т В Е Р С К О Й    О Б Л А С Т И

|  | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- | --- |
| 23.05.2018 | г. Вышний Волочек | № 95 |
| Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и эффективной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области к предстоящему отопительному сезону 2018-2019 годов, Администрация Вышневолоцкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вышневолоцкого района          Петрова С.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник. Вышневолоцкий район», а так же размещению на официальном сайте муниципального образования «Вышневолоцкий район» в сети «Интернет».

Глава Вышневолоцкого района                                                              Н.П. Рощина

Приложение

к постановлению Администрации

Вышневолоцкого района от 23.05.2018 г. № 95

Комплексный план

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подвести итоги прошедшего отопительного сезона с учетом имевших место нарушений и недостатков предоставления жилищно-коммунальных услуг | май-июнь 2018 г. | Первый заместитель главы администрации Вышневолоцкого района (Петров С.П.), Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.), Заместитель главы администрации Вышневолоцкого района (Шарапова Н.В.) |
| 2 | Разработать и утвердить в установленном порядке план мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. | июнь 2018 г. | Предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации социальной сферы Вышневолоцкого района |
| 3 | Обеспечить сбор информации о выполнении планов работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к эксплуатации в зимних условиях и проведении текущего и капитального ремонтов жилищного фонда, теплоисточников, инженерных сетей и объектов социальной сферы | сентябрь 2018 г. | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.), Заместитель главы администрации Вышневолоцкого района (Шарапова Н.В.), Предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации социальной сферы Вышневолоцкого района |
| 4 | Организовать сбор и обработку данных по подготовке к отопительному сезону по форме №1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7 и представить обобщенные сведения в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | с 01 июля 2018 г. по 01ноября 2018 г. ежемесячно к 30 числу отчетного месяца | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.) |
| 5 | Провести оценку технического состояния жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и обеспечить к началу отопительного сезона выполнение мероприятий по их подготовке и устранению нарушений, указанных в актах и предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, со сроками окончания работ до 10.09.2018 года, учреждения образования – к 15. 08.2018 года | май-июнь 2018 года | Предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации социальной сферы Вышневолоцкого района |
| 6 | Провести гидравлические испытания тепловых сетей; внести изменения в планы подготовки к осенне-зимнему периоду по результатам гидравлических испытаний | май 2018 года июнь 2018 года | Предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации социальной сферы Вышневолоцкого района |
| 7 | Образовать комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов | июнь 2017 г. | Первый заместитель главы администрации Вышневолоцкого района (Петров С.П.), Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.), |
| 8 | Обеспечить завоз твердого топлива для отопительных котельных в расчете 45-суточной потребности | до 01 октября 2018 г. | Руководители предприятий ЖКХ Вышневолоцкого района |
| 9 | Уточнить планы действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы | до 22 сентября 2018 года | Руководители предприятий ЖКХ Вышневолоцкого района совместно с коммунально-технической службой Вышневолоцкого района |
| 10 | Определить порядок взаимодействия администрации Вышневолоцкого района и администраций сельских (городского) поселений Вышневолоцкого района, оперативных служб и организаций при ликвидации аварийных ситуаций | сентябрь 2018 г. | Коммунально-техническая служба Вышневолоцкого района, Главы поселений Вышневолоцкого района, Руководители предприятий ЖКХ Вышневолоцкого района |
| 11 | Составить энергетические декларации | в соответствии с постановлением Администрации Вышневолоцкого района от 29.01.2010 года № 52 «О порядке декларирования потребления энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями Вышневолоцкого района» | Руководители муниципальных учреждений Вышневолоцкого района, предприятия ЖКХ Вышневолоцкого района |
| 12 | Организовать работу по информированию населения о необходимости установки приборов учета потребляемых ресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения | постоянно | Главы поселений Вышневолоцкого района, Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.), руководители предприятий ЖКХ Вышневолоцкого района |
| 13 | Организовать подготовку обслуживающего персонала в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49, с учетом особенностей работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 21.06.2000 №141 | до 31 августа 2018 г. | Руководители предприятий обслуживающих жилищно-коммунальный комплекс Вышневолоцкого района |
| 14 | Организовать работу по оплате текущих платежей и принятию мер для погашения задолженности за потребленные энергоресурсы | постоянно | Первый заместитель главы администрации Вышневолоцкого района (Петров С.П.), балансовая комиссия муниципальных унитарных предприятий Вышневолоцкого района, руководители предприятий ЖКХ Вышневолоцкого района |
| 15 | Провести оценку готовности энергоснабжающих предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. с составлением актов и паспортов готовности | сентябрь 2018 года | Комиссия по проверке готовности предприятий, обслуживающих муниципальные энергоснабжающие объекты к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов |
| 16 | Организовать ежедневный контроль за включением систем центрального отопления | с начала отопительного сезона до полного включения отопления | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.) |
| 17 | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | до 15 сентября 2018 г. | Руково0дители предприятий, обслуживающих жилищно-коммунальный комплекс Вышневолоцкого района |