

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Вышневолоцкого городского округа**

**Тверской области**

Постановление

от 25.12.2019 № 20

г. Вышний Волочек

**О муниципальной программе**

**муниципального образования**

**Вышневолоцкий городской округ**

**Тверской области «Благоустройство**

**Вышневолоцкого городского округа**

**и комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**Вышневолоцкого городского округа**

**на 2020-2025 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Вышневолоцкого городского округа Тверской области, постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 06.11.2019 № 299 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области» Администрация Вышневолоцкого городского округа **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» (прилагается).

1. Руководителю Финансового управления администрации Вышневолоцкого городского округа (Верховской Л.В.) осуществить финансирование муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» в соответствии с настоящим постановлением в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа Богданова С.Б..

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит официальному опубликованию в газете «Вышневолоцкая правда», размещению на официальном сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации Вышневолоцкого городского округа  от 25.12.2019 № 20 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области

«Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы»

г. Вышний Волочек

2019 г.

П А С П О Р Т

муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы |
| Главный администратор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа |
| Администраторы муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа  Управление территориальной политики и социально-административного развития администрации Вышневолоцкого городского округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Вышневолоцкого городского округа, создание условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Вышневолоцкого городского округа, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа  Подпрограмма 2 Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа  Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа  Обеспечивающая подпрограмма |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - к 2025 году все собственники помещений в многоквартирных домах выберут и будут реализовать управление многоквартирными домами посредством управляющих компаний или непосредственным способом управления;  - за 2020-2025 годы на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа будет обустроено 600 контейнерных площадок;  - содержание мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа;  - вовлечение энергоресурсоснабжающих организаций в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - информационное обеспечение, пропаганда в области энергосбережения |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 - 2025 годы – 83 048,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области (далее - средства областного бюджета) – 0,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 83 048,4 тыс. руб.  **2020** - всего – 14 841,4 тыс. руб.  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 14 841,4 тыс. руб.,  подпрограмма 1 – 2 300,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 2 300,0 тыс. руб.,  подпрограмма 2 – 4 000,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 4 000,0 тыс. руб.,  подпрограмма 3 – 800,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 800,0 тыс. руб.,  обеспечивающая подпрограмма - всего - 7 741,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства местного бюджета – 7 741,4 тыс. руб.,  **2021** - всего – 14 041,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 14 041,4 тыс. руб.,  подпрограмма 1 – 1 500,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 1 500,0 тыс. руб.,  подпрограмма 2 –4 000,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 4 000,0 тыс. руб.,  подпрограмма 3 – 800,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 800,0 тыс. руб.,  обеспечивающая подпрограмма - всего - 7741,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства местного бюджета – 7 741,4 тыс. руб.,  **2022** - всего – 13 541,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 13 541,4 тыс. руб.,  подпрограмма 1 – 1 500,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 1 500,0 тыс. руб.,  подпрограмма 2 – 3 500,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 3 500,0 тыс. руб.,  подпрограмма 3 – 800,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 800,0 тыс. руб.,  обеспечивающая подпрограмма - всего - 7 741,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства местного бюджета – 7 741,4 тыс. руб.,  **2023** - всего – 13 541,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 13 541,4 тыс. руб.,  подпрограмма 1 – 1 500 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 1 500,0 тыс. руб.,  подпрограмма 2 – 3 500,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 3 500,0 тыс. руб.,  подпрограмма 3 – 800,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 800,0 тыс. руб.,  обеспечивающая подпрограмма - всего – 7 741,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства местного бюджета – 7 741,4 тыс. руб.,  **2024** - всего – 13 541,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 13 541,4 тыс. руб.,  подпрограмма 1 – 1 500,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 1 500,0 тыс. руб.,  подпрограмма 2 –3 500,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 3 500,0 тыс. руб.,  подпрограмма 3 – 800,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 800,0 тыс. руб.,  обеспечивающая подпрограмма - всего - 7 741,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства местного бюджета – 7 741,4 тыс. руб.,  **2025** - всего – 13 541,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 13 541,4 тыс. руб.,  подпрограмма 1 – 1 500,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 1 500,0 тыс. руб.,  подпрограмма 2 –3 500,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 3 500,0 тыс. руб.,  подпрограмма 3 – 800,0 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета – 800,0 тыс. руб.,  обеспечивающая подпрограмма - всего - 7 741,4 тыс. руб.,  в том числе:  средства местного бюджета – 7 741,4 тыс. руб., |

Раздел I.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа)

# Подраздел 1. Общая характеристика жилищно-коммунального и газового хозяйства Вышневолоцкого городского округа

# Жилищно-коммунальное хозяйство Вышневолоцкого городского округа Тверской области представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения, состоящий из 347 населенных пунктов, в том числе 1 – город, 1 – поселок городского типа, 345 сельских населенных пунктов. Отрасль жилищно-коммунальное хозяйство в настоящее время находится в кризисном состоянии из-за убыточности производства жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, несбалансированной ценовой политики, отсутствия конкурентной среды.

Жилищный фонд Вышневолоцкого городского округа на 01.01.2019 составил 1675,1 тыс. кв. м. Обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на 1 жителя составляет 21,8 кв. метров.

В округе по состоянию на 01.01.2019 имеется 898 многоквартирных дома общей площадью 1207,5 тыс. кв.м, из них определились со способом управления:

- 624 домов - управляющие компании,

- 198 дома - в непосредственном управлении,

- 76 домов – не определились со способом управления (конкурсы по выбору управляющей компании проведены, но они признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок).

Основная проблема в жилищной сфере этовысокий износ жилищного фонда и низкая платежеспособность граждан, проживающих в сельских населенных пунктах. По этой причине управляющие компании не желают выставлять свою кандидатуру на конкурсы по определению обслуживанию общего имущества многоквартирных домов.

Необходимость создания условий для сохранности существующего жилищного фонда и увеличения сроков его эксплуатации продиктована финансовым дефицитом и низким объемом жилищного строительства в Вышневолоцком городском округе. Улучшение технического состояния жилищного фонда, снижение его физического износа – задачи, которые надо решать комплексно, программным методом. Результатом их решения будут повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства, комфортность и безопасность проживания граждан, к развитию жилищного самоуправления.

Серьезная проблема заключается в неготовности населения к перестройке системы управления многоквартирными домами. Граждане, ни юридически, ни психологически не готовы к той ответственности и к тем обязанностям, которые налагает на них статус собственника. Необходимо проводить серьезную информационную работу среди населения и решать вопрос о подготовке и переподготовке специалистов по управлению многоквартирными домами.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. Данная проблема имеет место в Вышневолоцком городском округе. В настоящее время система водоснабжения округа имеет ряд серьезных проблем и недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по обеспечению питьевой водой.

Округ имеет локальную систему водоснабжениясо своими скважинами, качество воды из которых определяет качество питьевой воды у потребителя. Согласно существующей схеме водоснабжения округа вода питьевого качества добывается из подземных источников - артезианских скважин. В водопроводную сеть подача воды осуществляется системами водопроводов диаметрами от 50 до 150 мм общей протяженностью 366,8 км. Качество воды, добываемой из артскважин не на всех водозаборах, соответствует нормативным требованиям. Артскважины рассредоточены по территории округа и подают воду в сеть без очистки. Положение по всем водоисточникам округа по микробиологическим показателям в течение многих лет остается в основном благополучным. За последние годы наблюдается снижение качества добываемой воды артскважинами (несоответствие качества нормативным показателям) и снижение производительности артскважин (выработка водоносных горизонтов); количество находящихся в работе артскважин сократилось до 147 шт., из них муниципальных - 116 шт.

Системы водоснабжения Вышневолоцкого городского округа построены более 40 лет назад и главным показателем снижения качества питьевой воды является их техническое состояние. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса. В настоящее время система водоотведения округа имеет ряд серьезных недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по отводу бытовых сточных вод и экологическую ситуацию округа.

В настоящее время сети и сооружения бытовой канализации округа имеют высокую степень износа – 100%. Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 99,9 км. Имеется 33 канализационных насосных станций. Из 18существующих очистных сооружений фактически разрушены или требуют реконструкции 15 объектов.

В округе 50 котельных, 108,8 км тепловых сетей. С 2005 года проводилась реконструкция теплоэнергетического комплекса, на котельных установлено современное теплотехническое и насосное оборудование, средства измерений и автоматики. Проведенные мероприятия позволили не только обеспечить безаварийную работу в отопительный период систем теплоснабжения, обеспечить соответствующие санитарным нормам температурные режимы в отапливаемых объектах, но и снизить показатель износа котельных до 55%.

Природный газ является одним из ряда высокоэффективных, дешевых энергоносителей и развитие газификации составляет основу социально-экономического развития округа.

Проблема газификации для округа является очень острой. Из 347 населенных пунктов округа 316 не имеют природного газа. Только около 37% населения округа имеют возможности получать эту коммунальную услугу.

Схема газификации округа разработана, однако реализация ее возможна только при наличии федеральной программы с условием софинансирования местным бюджетом не более 10% необходимых средств. В противном случае, имея в виду вышеперечисленные проблемы, для муниципального бюджета это непосильно.

Для продвижения преобразований в сфере жилищно-коммунального, газового хозяйства и энергетического комплекса, для достижения целей - повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области и повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Тверской области следует принять меры по реализации на муниципальном уровне мероприятий по модернизации отрасли.

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы:

а) высокий уровень износа инженерных сетей;

б) низкое качество питьевой воды в системах централизованного водоснабжения населенных пунктов Вышневолоцкого городского округа Тверской области;

в) высокая стоимость тепловой энергии в негазифицированных населенных пунктах Вышневолоцкого городского округа;

г) низкий уровень газификации в малочисленных сельских населенных пунктах Вышневолоцкого городского округа.

Подраздел 2.Общая характеристика уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа

Внешний облик Вышневолоцкого городского округа непосредственно взаимосвязан с его благоустроенностью. Для поддержания имиджа Вышневолоцкого городского округа необходимо продолжать благоустройство его территории.

Уровень благоустройства, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития Вышневолоцкого городского округа.

Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям нормативных документов, что является причиной негативного восприятия жителями Вышневолоцкого городского округа. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления Вышневолоцкого городского округа, но и организаций различных форм собственности, жителей Вышневолоцкого городского округа.

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Сложившаяся к настоящему времени на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ система санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) имеет ряд недостатков:

- ряд контейнерных площадок, расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа преимущественно вблизи домов, не соответствуют действующим техническим нормативам, в соответствии с которыми данные объекты должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания;

- количество контейнерных площадок расположенных в зоне жилой застройки не обеспечивает потребности в таких объектах, существенно возросшей после изменений в законодательстве, обязавших всех жителей, в том числе проживающих в так называемом «частном секторе» платить за образующиеся у них отходы;

- действующие контейнерные площадки и их оборудование значительно изношены в результате их эксплуатации перевозчиками отходов.

Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-экологической обстановке Вышневолоцкого городского округа. Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории Вышневолоцкого городского округа комплекс работ по строительству недостающего количества таких объектов.

Конечной целью реализации программы является приведение существующей системы санкционированных мест сбора ТКО Вышневолоцкого городского округа в соответствие действующим требованиям законодательства. Для этого необходимо создать в зоне жилой застройки необходимое количество контейнерных площадок, что позволит значительно снизить количество мест несанкционированного складирования мусора на территории округа и обеспечит улучшение санитарно-экологической обстановки.

В любом населенном пункте всегда существуют проблемы, связанные с ограничением численности безнадзорных животных.

Их наличие неизбежно, а численность зависит от климатических и социально-экономических условий. Бездомные собаки – это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних животных. Большое количество бездомных собак – это экологическая и социальная болезнь округа, показатель падения ответственности владельцев собак.

На протяжении последних лет сохраняется неблагоприятная ситуация по заболеванию домашних животных бешенством. Появилась потенциальная опасность возникновения случаев этого заболевания среди людей. Ориентировочное количество бездомных (безнадзорных) собак 150-200.

Целями программы является сокращение численности безнадзорных и бездомных животных, предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных и людей.

Для достижения указанных целей необходимо решить такие задачи как отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных.

Сложившаяся в Вышневолоцком городском округе неблагоприятная ситуация, связанная с отловом безнадзорных животных может быть в значительной мере улучшена. Для этого необходимо организовать контроль за численностью безнадзорных животных путем их отлова. Данные мероприятия обеспечат своевременный отлов безнадзорных животных и уменьшат риск инфицирования людей.

Похоронная культура является одной из древнейших форм социальной культуры, распространенной повсеместно.

Основными предпосылками разработки муниципальной программы послужили проблемы, связанные с качественным улучшением похоронно-ритуальных услуг, поиска и осуществления наиболее эффективного и крайне необходимого комплекса работ и услуг в условиях ограничений по финансовым, материальным и трудовым ресурсам.

В связи с большой смертностью и необходимостью решения проблемы, связанной с отведением земель под захоронения, актуальным становится вопрос увеличения площади земельных участков, отводимых для организации гражданских захоронений, а также установление прав собственности на земельные объекты захоронений.

Сложившаяся в стране в целом и округе в частности неблагоприятная экономическая ситуация не позволила в достаточном объеме выделение бюджетных средств на текущее содержание и капитальный ремонт кладбищ, проведение работ по строительству и ремонту аллей и дорог на территориях кладбищ, их ограждение. Отсутствие подходов к местам захоронения граждан вызывает справедливые нарекания населения, затрудняет проведение похорон в осенне-зимний период времени.

Муниципальная программа ориентирована на обеспечение условий для совершенствования системы организации похоронного дела в Вышневолоцком городском округе, повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ.

Основной целью муниципальной программы является приведение правового и технического состояния кладбищ на территории Вышневолоцкого городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:

- совершенствование использования земельных площадей для захоронений;

- проведение инвентаризации и создание учета захоронений;

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ.

Подраздел 3. Общая характеристика сферы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в муниципальном образовании

Вышневолоцкого городского округа Тверской области

Для снижения высокой энергоемкости предприятий необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ и прежде всего в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В целях выполнения Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=455C237CC3456FCEEBC8DE6579BA11CF1B2EE1E21EB5924B59AB1FA6B93C8C2292E7DABC79CA235EPEXEI) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрацией Вышневолоцкого городского округа ведется информационное обеспечение и разъяснительная работа выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для населения, муниципальных унитарных предприятий и организаций социальной сферы.

Анализ существующего положения в области энергосбережения показывает, что основные принципы энергосберегающей политики не реализуются в полном объеме из-за отсутствия четко определенных мероприятий в различных сферах деятельности, практических механизмов проведения энергосберегающей политики, в том числе стимулирующих мер.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении. Существенные потери тепла и ресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Причиной этого является повышенный износ инженерных систем вплоть до 100%.

В настоящее время достаточно остро стоит задача повышения эффективности энергосбережения ресурсов. В связи с постоянным ростом стоимости затрат на приобретение электроэнергии, топлива, коммунальных услуг, растут затраты бюджета на содержание муниципальных предприятий, учреждений. Отсутствие приборов учета энергоресурсов отрицательно сказывается на финансовом состоянии потребителей услуг, не стимулирует применение рациональных методов расходования энергетических ресурсов.

Не все муниципальные учреждения, а также многоквартирные дома, оснащены приборами учета коммунальных услуг.

Стоимость всех этих видов услуг и ресурсов постоянно растет. Кроме того, изношенные инженерные системы, их ремонт и содержание требуют постоянно дополнительных средств.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной муниципальной программы.

Перечень основных проблем:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;

- высокий износ инженерных сетей;

- долгосрочный характер решения проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- низкий уровень знаний сотрудников организаций и населения о возможностях и результатах использования энергосберегающих технологий;

- низкий уровень энергоэффективности во всех сферах, особенно в бюджетном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Раздел II.

Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Вышневолоцкого городского округа, создание условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Вышневолоцкого городского округа, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан путем:

1. улучшения состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области;

2. повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа;

3. повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании Вышневолоцкий городской округ Тверской области.

Для оценки реализации муниципальной программы используем показатель цели - удовлетворенность населения качеством коммунальных услуг Вышневолоцкого городского округа.

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы являются:

- к 2025 году все собственники помещений в многоквартирных домах выберут и будут реализовать управление многоквартирными домами посредством управляющих компаний или непосредственным способом управления;

- за 2020-2025 годы на территории Вышневолоцкого городского округа будет обустроено 600 контейнерных площадок;

- содержание мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа;

- вовлечение энергоресурсоснабжающих организаций в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения.

Общий вклад программы в экономическое развитие Вышневолоцкого городского округа Тверской области заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, предоставляемых для осуществления мероприятий по улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Вышневолоцкого городского округа, создания условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Вышневолоцкого городского округа, создания безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Значения показателей муниципальной программы по годам реализации приведены в приложении к программе.

Раздел III.

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа,

Подпрограмма 2 Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа,

Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа,

Обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1

Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа

Глава 1. Задачи подпрограммы

Для реализации подпрограммы 1 «Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа» предусмотрено решение следующих задач:

- задача 1 «Создание эффективной системы управления жилищным фондом на территории Вышневолоцкого городского округа»,

- задача 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа»,

- задача 3 «Повышение уровня газификации Вышневолоцкого городского округа»,

Решение задачи 1 «Создание эффективной системы управления жилищным фондом на территории Вышневолоцкого городского округа» оценивается с помощью показателя «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством управляющих компаний или выбравших непосредственный способ управления».

Решение задачи 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа» оценивается с помощью следующих показателей: «Уровень износа водоканализационного хозяйства», «Уровень износа котельных».

Решение задачи 3 «Повышение уровня газификации Вышневолоцкого городского округа» оценивается с помощью показателя «Оснащенность газифицированных квартир индивидуальными приборами учета».

Значение показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Создание эффективной системы управления жилищным фондом на территории Вышневолоцкого городского округа» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Развитие инициативы собственников в сфере управления и обслуживания жилищного фонда»,

б) административное мероприятие «Предоставление отчета по форме 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере ЖКХ», утвержденной приказом Росстата от 10.07.2015 № 305, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области».

Решение задачи 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административного мероприятия:

а) мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области в рамках софинансирования»,

б) мероприятие «Проектирование, строительство, ремонт, аварийное обслуживание инженерных сетей коммунального хозяйства и объектов муниципального хозяйства»,

в) мероприятие «Содержание системы водоотведения, поверхностных дождевых и сточных вод»,

г) административное мероприятие «Разработка технического задания для утверждения инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения населенных пунктов Вышневолоцкого городского округа»;

Решение задачи 3 «Повышение уровня газификации Вышневолоцкого городского округа» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Проведение семинаров с населением по вопросу газификации на территории Вышневолоцкого городского округа»,

б) административное мероприятие «Проведение координационных совещаний по газификации Вышневолоцкого городского округа».

Значения показателей мероприятий подпрограммы 1 по годам реализации приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1 «Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа», составляет 9 800,0 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1 «Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа» по годам реализации в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа», тыс.руб. | | | Итого, тыс. руб. |
| Задача 1  Создание эффективной системы управления жилищным фондом на территории Вышневолоцкого городского округа | Задача 2  Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа | Задача 3  Повышение уровня газификации Вышневолоцкого городского округа |
| 2020 | 0 | 2 300,0 | 0 | 2 300,0 |
| 2021 | 0 | 1 500,0 | 0 | 1 500,0 |
| 2022 | 0 | 1 500,0 | 0 | 1 500,0 |
| 2023 | 0 | 1 500,0 | 0 | 1 500,0 |
| 2024 | 0 | 1 500,0 | 0 | 1 500,0 |
| 2025 | 0 | 1 500,0 | 0 | 1 500,0 |
| Всего | 0 | 9 800,0 | 0 | 9 800,0 |

Подпрограмма 2

Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»,

б) задача 2 «Проведение мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных на территории Вышневолоцкого городского округа»,

в) задача 3 «Содержание мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа».

Решение задачи 1 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» оценивается с помощью следующих показателей: «Площадь убранной территории», «Доля обустроенных контейнерных площадок на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа», «Доля людей, принявших участие в трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях».

Решение задачи 2 «Проведение мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных на территории Вышневолоцкого городского округа» оценивается с помощью следующего показателя «Сокращение численности безнадзорных животных на территории Вышневолоцкого городского округа».

Решение задачи 3 «Содержание мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа» оценивается с помощью следующего показателя «Площадь содержания и благоустройства мест захоронений».

Значение показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие «Содержание территорий города и уборка стихийных свалок на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа»,

б) мероприятие «Обустройство и ремонт контейнерных площадок на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа».

Решение задачи 2 «Проведение мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных на территории Вышневолоцкого городского округа» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»,

б) административное мероприятие «Предоставление отчетов по формам, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 23.07.2013 № 336-пп «О Порядке предоставления местным бюджетам и расходования ими субвенций из областного бюджета Тверской области на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Решение задачи 3 «Содержание мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административного мероприятия»:

а) мероприятие «Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениям, выполняющих работы по содержанию мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа»,

б) административное мероприятие «Обследование мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа»,

Значения показателей мероприятий подпрограммы 2 по годам реализации приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2 «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа», составляет 22 000,0 тыс. руб..

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа» по годам реализации в разрезе задач, приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Повышение благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа», тыс.руб. | | | Итого,  тыс.руб. |
| Задача 1  Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | Задача 2  Проведение мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных на территории Вышневолоцкого городского округа | Задача 3  Содержание мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа |
| 2020 | 3 500,0 | 0 | 500,0 | 4 000,0 |
| 2021 | 3 500,0 | 0 | 500,0 | 4 000,0 |
| 2022 | 3 500,0 | 0 | 0 | 3 500,0 |
| 2023 | 3 500,0 | 0 | 0 | 3 500,0 |
| 2024 | 3 500,0 | 0 | 0 | 3 500,0 |
| 2025 | 3 500,0 | 0 | 0 | 3 500,0 |
| Всего | 21 000,0 | 0 | 1 000,0 | 22 000,0 |

Подпрограмма 3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа

Глава 1. Задачи подпрограммы

Для реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа» предусмотрено решение следующих задач:

- задача 1 «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве на территории Вышневолоцкого городского округа»,

- задача 2 «Повышение энергетической эффективности в социальной сфере на территории Вышневолоцкого городского округа»,

- задача 3 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Вышневолоцкого городского округа».

Решение задачи 1 «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве на территории Вышневолоцкого городского округа» оценивается с помощью показателя «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии».

Решение задачи 2 «Повышение энергетической эффективности в социальной сфере на территории Вышневолоцкого городского округа» оценивается с помощью показателя «Доля муниципальных учреждений Вышневолоцкого городского округа, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества муниципальных учреждений Вышневолоцкого городского округа».

Решение задачи 3 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Вышневолоцкого городского округа» оценивается с помощью следующих показателей: «Доля объема электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Вышневолоцкого городского округа», «Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Вышневолоцкого городского округа», «Доля объема холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Вышневолоцкого городского округа», «Доля объема горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Вышневолоцкого городского округа».

Значение показателей задач подпрограммы 3 по годам реализации приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве на территории Вышневолоцкого городского округа» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Реализация энергоресурсоснабжающими организациями мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа»,

б) административное мероприятие «Оптимизация работы теплоисточников на территории Вышневолоцкого городского округа»,

в) мероприятие «Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа»,

г) мероприятие «Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Вышневолоцкого городского округа».

Решение задачи 2 «Повышение энергетической эффективности в социальной сфере на территории Вышневолоцкого городского округа» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административного мероприятия:

а) мероприятие «Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям на мероприятия, направленные на энергосбережение»,

б) административное мероприятие «Подготовка отчета по энергоэффективности».

Решение задачи 3 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Вышневолоцкого городского округа» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа»,

б) административное мероприятие «Обеспечение распространения информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.)».

Значения показателей мероприятий подпрограммы 3 по годам реализации приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа», составляет 4 800,0 тыс. руб..

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа» по годам реализации в разрезе задач, приведен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа», тыс.руб. | | | Итого,  тыс. руб. |
| Задача 1 Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве на территории Вышневолоцкого городского округа | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в социальной сфере на территории Вышневолоцкого городского округа | Задача 3 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Вышневолоцкого городского округа |
| 2020 | 600,0 | 200,0 | 0 | 800,0 |
| 2021 | 600,0 | 200,0 | 0 | 800,0 |
| 2022 | 600,0 | 200,0 | 0 | 800,0 |
| 2023 | 600,0 | 200,0 | 0 | 800,0 |
| 2024 | 600,0 | 200,0 | 0 | 800,0 |
| 2025 | 600,0 | 200,0 | 0 | 800,0 |
| Всего | 3 600,0 | 1 200,0 | 0 | 4 800,0 |

# Обеспечивающая подпрограмма

# Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы составляет 46 448,4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, приведен в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обеспечивающая подпрограмма | По годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. | | | | | | Итого,  тыс. руб. |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Расходы по содержание аппарата исполнительных органов муниципальной власти Вышневолоцкого городского округа Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 46 448,4 |
|  | Итого | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 46 448,4 |

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | Приложение к муниципальной программе муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Характеристика муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | ***«Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *(наименование муниципальной программы)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства Вышневолоцкого городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| ***Принятые обозначения и сокращения:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| *1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| *2. Цель - цель муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| *3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| *4. Задача - задача подпрограммы* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| *5.Мероприятие - мероприятие подпрограммы* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| *6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| *7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительный аналитический код | | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | | Единица измерения | Годы реализации программы | | | | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| код администратора программы | | | раздел | | подраздел | | классификация целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | значение | год достижения |
|  |  |  |  |  |  |  | программа | | подпрограмма | задача подпрограммы | | направление расходов | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | 31 | | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Программа, всего** | | тыс.руб. | 14 841,4 | | 14 041,4 | | 13 541,4 | 13 541,4 | 13 541,4 | 13 541,4 | 83 048,4 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Цель программы** Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Вышневолоцкого городского округа, создание условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Вышневолоцкого городского округа, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель Удовлетворенность населения качеством коммунальных услуг Вышневолоцкого городского округа | | %  от числа опрошенных | 19,5 | | 19,6 | | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1 Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 2 300,0 | | 1 500,0 | | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 9 800,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 Создание эффективной системы управления жилищным фондом на территории Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством управляющих компаний или выбравших непосредственный способ управления | | % | 91 | | 94 | | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.001** Развитие инициативы собственников в сфере управления и обслуживания жилищного фонда | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих организаций | | % | 61 | | 67 | | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 Количество проведенных собраний собственников по выбору способа управления многоквартирным домом | | штук | 2 | | 2 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.002** Предоставление отчета по форме 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере ЖКХ", утвержденной приказом Росстата от 10.07.2015 № 305, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество предоставленных отчетов | | штук | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 2 300,0 | | 1 500,0 | | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 9 800,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Уровень износа водоканализационного хозяйства | | % | 99,8 | | 99,7 | | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 Уровень износа котельных | | % | 90 | | 86 | | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 2025 |
| 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | S | 0 | 7 | 0 | 0 | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.001** Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области в рамках софинансирования | | тыс.руб. | 800,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Система теплоснабжения Вышневолоцкого района", рег.№ А05-12003-001, III. Класса опасности, в части замены горелок двух водогрейных котлов ТГ-3-95 в котельной, расположенной по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское СП, пос.Академический, ул.Пионерская, д.1А" | | тыс.руб. | 379,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Система теплоснабжения Вышневолоцкого района", рег.№ А05-12003-001, III. Класса опасности, в части замены горелок двух водогрейных котлов ТГ-3-95 в котельной, расположенной по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Сорокинское СП, пос.Пригородный, ул.Гагарина, д.11/11" | | тыс.руб. | 421,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,0 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Количество отремонтированных объектов | | штук | 2 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 |
| 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.002** Проектирование , строительство, ремонт, аварийное обслуживание инженерных сетей коммунального хозяйства и объектов муниципального хозяйства | | тыс.руб. | 1 000,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Разработка проектно-сметной документации инженерных сетей коммунального хозяйства и объектов муниципального хозяйства | | штук | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2025 |
| 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Б | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.003** Содержание системы водоотведения, поверхностных дождевых и сточных вод | | тыс.руб. | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Количество сетей системы водоотведения, поверхностных дождевых и сточных вод | | штук | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 2.004** Разработка технического задания для утверждения инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения населенных пунктов Вышневолоцкого городского округа | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество разработанных программ | | штук | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3 Повышение уровня газификации Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Оснащенность газифицированных квартир индивидуальными приборами учета | | % | 21,3 | | 21,4 | | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 20285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 3.001** Проведение семинаров с населением по вопросу газификации на территории Вышневолоцкого городского округа | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество проведенных семинаров | | штук | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 3.002** Проведение координационных совещаний по газификации Вышневолоцкого городского округа | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество проведенных совещаний | | штук | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2 Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 4 000,0 | | 4 000,0 | | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 22 000,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду** | | тыс.руб. | 3 500,0 | | 3 500,0 | | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 21 000,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Площадь убранной территории | | % | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 Доля обустроенных контейнерных площадок на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа | | % | 60 | | 70 | | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 Доля людей, принявших участие в трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях | | % | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2025 |
| 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.001** Содержание территорий города и уборка стихийных свалок на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа | | тыс.руб. | 1 000,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Количество убранных мест несанкционированного складирования ТКО | | штук | 127 | | 115 | | 104 | 94 | 85 | 77 | 77 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 Доля деревьев, подлежащих обрезке и валке на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа | | % | 30 | | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 Количество проведенных субботников | | штук | 10 | | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.002** Обустройство и ремонт контейнерных площадок на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа | | тыс.руб. | 2 500,0 | | 2 500,0 | | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 15 000,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество обустроенных контейнерных площадок | | штук | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 Проведение мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных на территории Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель Сокращение численности безнадзорных животных на территории Вышневолоцкого городского округа | | % | 5 | | 7 | | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 2.001** Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | | да/нет. | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество безнадзорных животных, которых планируется отловить за календарный год | | штук | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 2.002** Предоставление отчетов по формам, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 23.07.2013 № 336-пп "О Порядке предоставления местным бюджетам и расходования ими субвенций из областного бюджета Тверской области на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество предоставленных отчетов | | штук | 16 | | 16 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3 Содержание мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 500,0 | | 500,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Площадь содержания и благоустройства мест захоронений | | кв.м. | 348 615,0 | | 348 615,0 | | 348 615,0 | 348 615,0 | 348 615,0 | 348 615,0 | 348 615,0 | 2025 |
| 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Г | | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **Мероприятие 3.001** Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениям, выполняющих работы по содержанию мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа | | тыс.руб. | 500,0 | | 500,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество мест захоронений, приведенных в надлежащий вид | | % | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 3.002** Обследование мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество проведенных обследований | | штук | 12 | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 800,0 | | 800,0 | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4 800,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве на территории Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3 600,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | | % | 10 | | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.001** Реализация энергоресурсоснабжающими организациями мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Количество энергоресурсоснабжающих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | штук | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.002** Оптимизация работы теплоисточников на территории Вышневолоцкого городского округа | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | | т у.т./Гкал | 0,17 | | 0,17 | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 Удельный расход электрической энергии, на выработку тепловой энергии в котельных | | кВт в час/Гкал | 25,50 | | 25,50 | | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 2025 |
| 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.003** Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа | | тыс.руб. | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество утвержденных схем теплоснабжения | | штук | 15 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2025 |
| 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.004** Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Вышневолоцкого городского округа | | тыс.руб. | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения | | штук | 16 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 Повышение энергетической эффективности в социальной сфере на территории Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Доля муниципальных учреждений Вышневолоцкого городского округа, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества муниципальных учреждений Вышневолоцкого городского округа | | % | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.001** Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям на мероприятия, направленные на энергосбережение | | тыс.руб. | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество бюджетных учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на энергосбережение | | штук | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 2.002** Подготовка отчета по энергоэффективности | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Показатель Количество подготовленных отчетов | | штук | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Вышневолоцкого городского округа** | | тыс.руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Доля объема электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Вышневолоцкого городского округа | | % | 58 | | 58 | | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Вышневолоцкого городского округа | | % | 6 | | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 Доля объема холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Вышневолоцкого городского округа | | % | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 Доля объема горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Вышневолоцкого городского округа | | % | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 3.001** Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа, в расчете на 1 кв.м. общей площади | | Гкал/кв.м. | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа, в расчете на 1 жителя | | куб.м./чел | 5,09 | | 5,09 | | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа, в расчете на 1 жителя | | куб.м./чел | 2,7 | | 2,7 | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа, в расчете на 1 кв.м. общей площади | | кВт в час/кв.м | 2,48 | | 2,48 | | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 3.002** Обеспечение распространения информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) | | да/нет | да | | да | | да | да | да | да | да | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Доля населения Вышневолоцкого городского округа , охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в общей численности населения Вышневолоцкого городского округа | | % | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 Доля управляющих компаний, товариществ собственников жилья на территории Вышневолоцкого городского округа, до которых доведена информация в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в общем количестве управляющих организаций, товариществ собственников жилья на территории Вышневолоцкого городского округа | | % | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Обеспечивающая подпрограмма** | | тыс.руб. | 7 741,4 | | 7 741,4 | | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 46 448,4 | 2025 |
| 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | С | | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1. Расходы по содержанию аппарата исполнительных органов муниципальной власти Вышневолоцкого городского округа Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации.** | | тыс.руб. | 7 741,4 | | 7 741,4 | | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 7 741,4 | 46 448,4 | 2025 |