

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Вышневолоцкого городского округа**

Постановление

от 11.02.2020. № 69

г. Вышний Волочек

**О проведении неотложных**

**мероприятий по безаварийному**

**пропуску весеннего половодья**

**на территории Вышневолоцкого**

**городского округа в 2020 году**

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств Вышневолоцкого звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ВЗ ТТП РСЧС) к действиям по предупрежде­нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весен­него половодья в 2020 году, недопущения людских и материальных потерь, Администрация Вышневолоцкого городского округа постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2020 года на территории Вышневолоцкого городского округа (приложение 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба для руководства и принятия решений по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Вышневолоцкий городской округ (приложение 2).

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вышневолоцкого городского округа (далее – КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа) обеспечить координацию деятельности органов управления и сил ВЗ ТТП РСЧС по пропуску половодья в 2020 году, контроль и управление проводимыми мероприятиями возложить на Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа (Адамович В.А.).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Вышневолоцкого городского округа:

3.1. обеспечить готовность и создание резерва сил и средств к выполнению противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ в зоне своей ответственности;

3.2. не допустить попадания загрязняющих веществ вместе с паводковыми водами в водоемы и реки Вышневолоцкого городского округа.

4. Руководителю Управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа (Андреев С.П.):

4.1. совместно с Управлением территориальной политики и социально-административного развития Администрации Вышневолоцкого городского округа (Рябкова Н.Ф.) при необходимости заключить договора с предприятиями и организациями, независимо от форм собственности, на поставку транспорта и спецтехники для выполнения противопаводковых мероприятий. Расчеты за использование техники производить из резервного фонда Администрации Вышневолоцкого городского округа на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

4.2. совместно с Управлением ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, организовать разработку плана снабжения продовольствием населения, проживающего в районах, подъезды к которым могут быть невозможны в период половодья;

4.3. принять меры по укреплению мостов, являющимися собственностью муниципального образования Вышневолоцкий городской округ. Установить постоянный контроль за их состоянием;

4.4. установить особый контроль за зонами, где предполагается высокий уровень паводковых вод, своевременно информировать об этом Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, руководителей предприятий, организаций, учреждений и население Вышневолоцкого городского округа;

4.5. обеспечить подготовку ливневой канализации, расчистку существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение их пропускной способности.

5. Эвакуационной комиссии Вышневолоцкого городского округа (Морозов Д.Г.) организовать подбор и предварительную подготовку мест по размещению населения при временном отселении, а также размещению скота, техники и материальных ценностей, в случае необходимости.

6.Рекомендовать заместителю директора Тверского РГС начальнику Вышневолоцкого гидроузла Тверского района ГТС - филиала ФГУП «Канал им. Москвы» (Галюта В.Е.):

6.1. в срок до 12.03.2020 года организовать выполнение плановых мероприятий по укреплению дамб и гидротехнических сооружений на территории Вышневолоцкого городского округа, осуществлять постоянный контроль за их состоянием;

6.2. с 16.03.2020 года обеспечить ежедневное информирование оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба Вышневолоцкого городского округа» по динамике изменения уровня воды в Вышневолоцком водохранилище.

7. Предложить районной метеостанции (Бывалина О.В.) осуществлять постоянное информирование Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа (через оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба Вышневолоцкого городского округа», тел. 5-10-41, 5-10-10) о метеорологической обстановке и прогнозе её развития на территории Вышневолоцкого городского округа в предпаводковый и паводковый периоды.

8. Финансовому управлению администрации Вышневолоцкого городского округа (Верховская Л.В.), в целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, до 15.03.2020 создать оперативный резерв финансовых средств в сумме 100 тысяч рублей за счет средств бюджета, предусмотренных на расходы, связанные с пре­дупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Оперативный резерв использовать в крайних, не терпящих отлагательства случаях, по решению комиссии КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа Морозова Д.Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вышневолоцкая правда» и на официальном сайте Администрации Вышневолоцкого городского округа в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 1  к постановлению Администрации Вышневолоцкого городского округа  от 11.02.2020 № 69 |

**ПЛАН**

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2020 года на территории

Вышневолоцкого городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отм. о выполн |
| 1. | Подготовка и издание нормативно-правового акта (постановление) Главы Вышневолоцкого городского округа «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Вышневолоцкого городского округа в 2020 году» | до  20.02.2020 | Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
| 2. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа по вопросам профилактики травматизма и предупреждения гибели людей на водных объектах в паводкоопасный период | В течение паводкоопасного периода | Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, члены КЧС и ОПБ округа |  |
| 3. | Проведение корректировки плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до  01.03.2020 | Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, члены КЧС и ОПБ округа |  |
| 4. | Организация выполнения плано­вых мероприятий по укреплению дамб и гидротехнических сооружений Вышневолоцкого гидроузла | до  12.03.2020 | Вышневолоцкий гидроузел Тверского района ГТС - филиал ФГУП «Канал им. Москвы» |  |
| 5. | Разработка плана снабжения продовольствием населения, проживающего в районах, подъезды к которым могут быть невозможны в период половодья | до  15.03.2020 | Управление территориальной политики и социально-административного развития Администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
| 6. | Организация подбора и предва­рительная подготовка мест по размещению населения при временном отселении, а также размещению скота, техники и материальных ценностей (в случае необходимости) | до  30.03.2020 | Эвакуационная комиссия Вышневолоцкого городского округа |  |
| 7. | Подготовка сведений о наличии инженерной техники, привлекаемой для ведения аварийных работ | до  15.03.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства,  дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, Вышневолоцкий гидроузел Тверского района ГТС - филиал ФГУП «Канал им. Москвы» |  |
| 8. | Взятие на учет всех имеющихся в распоряжении предприятий и организаций Вышневолоцкого городского округа технически исправных водооткачивающих и плавательных средств, спецтехники, определение порядка ее применения | до  20.03.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства,  дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
| 9. | Разработка рекомендаций предприятиям, УК (УО) ЖКХ по проведению профилактических мероприятий в местах, находящихся под угрозой подтопления, организовать неотложные работы до начала весеннего половодья | до  25.03.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
| 10. | Проверка территорий, приле­гающих к водоемам, на предмет правильности хранения ГСМ или других загрязняющих веществ и недопущения их попадания вместе с паводковыми водами в водоемы и реки города | до  20.03.2020 | Руководители организаций и предприятий Вышневолоцкого городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
| 11. | Уточнение порядка и расчет выделяемых сил для оказания медицинской помощи населению в возможных зонах подтопления | до  15.03.2020 | Медицинская служба Вышневолоцкого городского округа (Вышневолоцкая ЦРБ) |  |
| 12. | Ежедневное производство замеров уровня подъема воды в Вышневолоцком водохранилище и реках, информирование Управления ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа через оперативного дежурного МКУ «ЕДДС Вышневолоцкого городского округа» | с  15.03.2020 | Вышневолоцкий гидроузел Тверского района ГТС - филиал ФГУП «Канал им. Москвы» |  |
| 13. | Определение порядка информи­рования и оповещения органи­заций, учреждений и населения об обстановке и порядке действий с использованием всех имеющихся технических средств | до 15.03.2020 | Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, Вышневолоцкий гидроузел Тверского района ГТС - филиал ФГУП «Канал им. Москвы» |  |
| 14. | Обеспечение очистки водоотводящих канав, ливневой канализации, на прилегающих территориях предприятий, организаций, учреждений и частного сектора Вышневолоцкого городского округа | до начала паводка | Руководители  предприятий и  организаций Вышневолоцкого городского округа, МБУ «Благоустройство», уличкомы (по наличию) |  |
| 15. | Заключение договоров на привлечение транспорта и спецтехники предприятий и организаций Вышневолоцкого городского округа для выполнения противопаводковых мероприятий | до  20.03.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
| 16. | Подготовка резерва передвижных насосов для откачки поверхностных вод | до  начала  паводка | Организации УК ЖКХ, МБУ «Благоустройство» |  |
| 17. | Организация мониторинга зон подтопления и сбор информации о негативных последствиях весеннего половодья и о причиненном ущербе | в период  паводка | МКУ «ЕДДС Вышневолоцкого городского округа», Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
| 18. | Проведение в школьных образовательных учреждениях Вышневолоцкого городского округа «Дней безопасности» с привлечением сотрудников ГИМС | в период паводка | Вышневолоцкое инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области» |  |
| 19. | Организация выступления членов КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа в средствах массовой информации с разъяснением порядка поведения и действий населе­ния в случае наводнения (подтопления) | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа |  |
| 20. | Организация работы по информированию граждан о необходимости страхования личного имущество | до  20.05.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства,  дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа |  |

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению Администрации Вышневолоцкого городского округа  от 11.02.2020 № 69 |

**Состав**

оперативного штаба для руководства и принятия решений по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в

муниципальном образовании Вышневолоцкий городской округ

**Начальник оперативного штаба** – заместитель главы Администрации Вышневолоцкого городского округа, заместитель председателя КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа Д.Г. Морозов.

**Заместитель начальника штаба:**

**-** руководитель Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Вышневолоцкого городского округа В.А. Адамович.

**Члены оперативного штаба:**

- руководитель Финансового управления Администрации Вышневолоцкого городского округа Л.В. Верховская;

- руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Вышневолоцкого городского округа С.П. Андреев;

- руководитель МКУ «ЕДДС Вышневолоцкого городского округа» И.А. Смирнова;

**-** руководитель Вышневолоцкого инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области» А.Г. Иванов (по согласованию);

- начальник 9 пожарно-спасательной части (ПСЧ-9) «3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (ПСО ФПС ГПС) Главного управления МЧС России по Тверской области» М.А. Арсеньев(по согласованию);

- начальник МО МВД России «Вышневолоцкий» УМВД России по Тверской области Д.А. Дущак (по согласованию);

- Заместитель начальника Тверского РГС – начальник Вышневолоцкого гидроузла Тверского района гидротехнических сооружений ФГБУ «Канал им. Москвы» В.Е. Галюта (по согласованию).

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина