

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Вышневолоцкого городского округа**

Постановление

от 30.12.2020 № 500

г. Вышний Волочек

**Об организации**

**проведения комплексных**

**кадастровых работ на территории**

**Вышневолоцкого городского округа**

В соответствии с частью 2 статьи 42.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», государственной программой Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», Администрация Вышневолоцкого городского округа постановляет:

1. Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Вышневолоцкого городского округа (Приложение 1).

2. Утвердить перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ в 2022 году (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 1к постановлению Администрации Вышневолоцкого городского округаот 30.12.2020 № 500 |

Перечень

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ

на территории Вышневолоцкого городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области местному бюджету | Не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения – в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств Тверской области | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, Администрация Вышневолоцкого городского округа |
| 2 | Заключение муниципальных контрактов на проведение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1-2 кварталы 2022 года | Администрация Вышневолоцкого городского округа |
| 3 | Информирование граждан и юридических лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | В течении 10 рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | Администрация Вышневолоцкого городского округа, исполнители работ, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области |
| 4 | Организация проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территории | 2-3 кварталы 2022 года | Администрация Вышневолоцкого городского округа, исполнители работ |
| 5 | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, согласительными комиссиями, сформированными в соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | 3-4 кварталы 2022 года | Администрация Вышневолоцкого городского округа |
| 6 | Утверждение карт-планов территории, подготовленных в результате проведения комплексных кадастровых работ | 4 квартал 2022 года | Администрация Вышневолоцкого городского округа |
| 7 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ | 4 квартал 2022 года | Администрация Вышневолоцкого городского округа |

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 2к постановлению Администрации Вышневолоцкого городского округаот 30.12.2020 № 500 |

ПЕРЕЧЕНЬ

кадастровых кварталов, в границах которых предполагается

проведение комплексных кадастровых работ в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образованияТверской области | Кадастровый квартал | Количество участков, ед. | Количество объектов, ед. |
| 1 | Вышневолоцкий городской округ Тверской области | 69:06:0172101 | 69 | 1 |
| 2 | 69:06:0123101 | 123 | 58 |
| 3 | 69:06:0092901 | 85 | 40 |
| 4 | 69:06:0193401 | 94 | 28 |
| 5 | 69:06:0193901 | 49 | 11 |
| 6 | 69:06:0093701 | 228 | 93 |
| 7 | 69:06:0194301 | 61 | 15 |
| 8 | 69:06:0222901 | 29 | 17 |
| 9 | 69:06:0161801 | 58 | 20 |
| 10 | 69:06:0093901 | 224 | 75 |
| 11 | 69:06:0103001 | 42 | 5 |
| 12 | 69:06:0090105 | 76 | 9 |
| 13 | 69:06:0112301 | 79 | 41 |
| 14 | 69:06:0222801 | 67 | 37 |
| 15 | 69:06:0223001 | 84 | 43 |
| 16 | 69:06:0194401 | 173 | 60 |
|  | ИТОГО | 16 | 1541 | 553 |

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина