# АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫШНЕВОЛОЦКОГО   РАЙОНА

## Т В Е Р С К О Й    О Б Л А С Т И

|  | РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 01.04.2019 | г. Вышний Волочек | № 243-р |
| Об утверждении «дорожной карты» по выполнению мероприятий по безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Вышневолоцкий район Тверской области |  |

В соответствии с Уставом муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области,  Распоряжением Правительства Тверской области от 01.03.2019 № 131 – рп «О Программе дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области в 2019 году»:

1. Утвердить «дорожные карты» по выполнению мероприятий по безопасности дорожного движения  (далее БДД)  в муниципальном образовании Вышневолоцкий район Тверской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Вышневолоцкого района Петрова С.П.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания  и подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник. Вышневолоцкий район», а так же подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Вышневолоцкий район» в сети «Интернет».

Глава Вышневолоцкого района                                                                  Н.П. Рощина

Лист согласования

| Первый заместитель главы администрации Вышневолоцкого района |  | С.П. Петров |
| --- | --- | --- |
| Руководитель юридического отдела администрации Вышневолоцкого района |  | О.Ш. Кулакова |
| Руководитель Управления по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района |  | С.П. Андреев |
| Исп .Сергеев В.Н. 6-41-75 |  |  |

Рассылка:

в дело 2 экз.

Петрову С.П. 1

УИРС 2

Вестник 1

Сайт 1

ИТОГО: 7 экз.

Приложение

к распоряжению  администрации

Вышневолоцкого района

от 01.04.2019 № 243-р

Дорожная карта

по выполнению мероприятий по БДД в муниципальном образовании Вышневолоцкий район Тверской области

по обустройству наружного освещения на автодороге местного значения общего пользования по д. Афимьино до МОБУ

«Холохоленская СОШ» и до МДОУ «Афимьинский детский сад» (100 п.м.)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка необходимых документов для изготовления проектно сметной документации | Апрель 2019 | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (далее – УИРС) | Пакет исходящей документации |
| 2 | Разработка проектно сметной документации в Государственном бюджетном учреждении Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» | Май 2019 | УИРС | Проектно сметная документация |
| 3 | Подготовка заявки, технического задания, проекта муниципального контракта для размещения муниципального заказа | Июнь 2019 | УИРС | Проведение конкурсной процедуры |
| 4 | Размещение заказа на проведение аукциона в электронной форме | Июль 2019 | Отдел муниципального заказа администрации Вышневолоцкого района | Определение победителя аукциона |
| 5 | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона | Август 2019 | УИРС | Выполнение работ на автодороге |
| 6 | Осуществление контроля за оказанием услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и действующими нормативно-правовыми актами | Сентябрь 2019 | УИРС | Выполнение полного объема услуг в установленные сроки |

Приложение

к распоряжению  администрации

Вышневолоцкого района

от 01.04.2019 № 243-р

Дорожная карта

по выполнению мероприятий по БДД в муниципальном образовании Вышневолоцкий район Тверской области

по обустройству наружного освещения в д. Афимьино на автодороге местного значения общего пользования по д. Афимьино

от плотины через ручей  «ХОЛОХОЛЕНКА»  до церкви (100 п.м.)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка необходимых документов для изготовления проектно сметной документации | Апрель 2019 | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (далее – УИРС) | Пакет исходящей документации |
| 2 | Разработка проектно сметной документации в Государственном бюджетном учреждении Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» | Май 2019 | УИРС | Проектно сметная документация |
| 3 | Подготовка заявки, технического задания, проекта муниципального контракта для размещения муниципального заказа | Июнь 2019 | УИРС | Проведение конкурсной процедуры |
| 4 | Размещение заказа на проведение аукциона в электронной форме | Июль 2019 | Отдел муниципального заказа администрации Вышневолоцкого района | Определение победителя аукциона |
| 5 | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона | Август 2019 | УИРС | Выполнение работ на автодороге |
| 6 | Осуществление контроля за оказанием услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и действующими нормативно-правовыми актами | Сентябрь 2019 | УИРС | Выполнение полного объема услуг в установленные сроки |

Приложение

к распоряжению  администрации

Вышневолоцкого района

от 01.04.2019 № 243-р

Дорожная карта

по выполнению мероприятий по БДД в муниципальном образовании Вышневолоцкий район Тверской области

на автомобильной дороге местного значения общего пользования по д. Афимьино Вышневолоцкий район

Холохоленское  сельское поселение  установка барьерного ограждения плотины р. «Холохоленка»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка необходимых документов для изготовления проектно сметной документации | Апрель 2019 | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (далее – УИРС) | Пакет исходящей документации |
| 2 | Разработка проектно сметной документации в Государственном бюджетном учреждении Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» | Май 2019 | УИРС | Проектно сметная документация |
| 3 | Подготовка заявки, технического задания, проекта муниципального контракта для размещения муниципального заказа | Июнь 2019 | УИРС | Проведение конкурсной процедуры |
| 4 | Размещение заказа на проведение аукциона в электронной форме | Июль 2019 | Отдел муниципального заказа администрации Вышневолоцкого района | Определение победителя аукциона |
| 5 | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона | Август 2019 | УИРС | Выполнение работ на автодороге |
| 6 | Осуществление контроля за оказанием услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и действующими нормативно-правовыми актами | Сентябрь 2019 | УИРС | Выполнение полного объема услуг в установленные сроки |

Приложение

к распоряжению  администрации

Вышневолоцкого района

от 01.04.2019 № 243-р

Дорожная карта

по выполнению мероприятий по БДД в муниципальном образовании Вышневолоцкий район Тверской области

по обустройству  наружного освещения в п. Красномайском Вышневолоцкого района по ул. Кирова (100 п.м.)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка необходимых документов для изготовления проектно сметной документации | Апрель 2019 | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (далее – УИРС) | Пакет исходящей документации |
| 2 | Разработка проектно сметной документации в Государственном бюджетном учреждении Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» | Май 2019 | УИРС | Проектно сметная документация |
| 3 | Подготовка заявки, технического задания, проекта муниципального контракта для размещения муниципального заказа | Июнь 2019 | УИРС | Проведение конкурсной процедуры |
| 4 | Размещение заказа на проведение аукциона в электронной форме | Июль 2019 | Отдел муниципального заказа администрации Вышневолоцкого района | Определение победителя аукциона |
| 5 | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона | Август 2019 | УИРС | Выполнение работ на автодороге |
| 6 | Осуществление контроля за оказанием услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и действующими нормативно-правовыми актами | Сентябрь 2019 | УИРС | Выполнение полного объема услуг в установленные сроки |

Приложение

к распоряжению  администрации

Вышневолоцкого района

от 01.04.2019 № 243-р

Дорожная карта

по выполнению мероприятий по БДД в муниципальном образовании Вышневолоцкий район Тверской области

по обустройству  наружного освещения в п. Красномайском Вышневолоцкого района по ул. Боровая (100 п.м.)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка необходимых документов для изготовления проектно сметной документации | Апрель 2019 | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (далее – УИРС) | Пакет исходящей документации |
| 2 | Разработка проектно сметной документации в Государственном бюджетном учреждении Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» | Май 2019 | УИРС | Проектно сметная документация |
| 3 | Подготовка заявки, технического задания, проекта муниципального контракта для размещения муниципального заказа | Июнь 2019 | УИРС | Проведение конкурсной процедуры |
| 4 | Размещение заказа на проведение аукциона в электронной форме | Июль 2019 | Отдел муниципального заказа администрации Вышневолоцкого района | Определение победителя аукциона |
| 5 | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона | Август 2019 | УИРС | Выполнение работ на автодороге |
| 6 | Осуществление контроля за оказанием услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и действующими нормативно-правовыми актами | Сентябрь 2019 | УИРС | Выполнение полного объема услуг в установленные сроки |

Приложение

к распоряжению  администрации

Вышневолоцкого района

от 01.04.2019 № 243-р

Дорожная карта

по выполнению мероприятий по БДД в муниципальном образовании Вышневолоцкий район Тверской области

установка дорожных знаков 5.23.1; 5.24.1 на межпоселенческих дорогам  МО Вышневолоцкий район

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка необходимых документов для изготовления проектно сметной документации | Апрель 2019 | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (далее – УИРС) | Пакет исходящей документации |
| 2 | Разработка проектно сметной документации в Государственном бюджетном учреждении Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» | Май 2019 | УИРС | Проектно сметная документация |
| 3 | Подготовка заявки, технического задания, проекта муниципального контракта для размещения муниципального заказа | Июнь 2019 | УИРС | Проведение конкурсной процедуры |
| 4 | Размещение заказа на проведение аукциона в электронной форме | Июль 2019 | Отдел муниципального заказа администрации Вышневолоцкого района | Определение победителя аукциона |
| 5 | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона | Август 2019 | УИРС | Выполнение работ на автодороге |
| 6 | Осуществление контроля за оказанием услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и действующими нормативно-правовыми актами | Сентябрь 2019 | УИРС | Выполнение полного объема услуг в установленные сроки |

Приложение

к распоряжению  администрации

Вышневолоцкого района

от 01.04.2019 № 243-р

Дорожная карта

по выполнению мероприятий по БДД в муниципальном образовании Вышневолоцкий район Тверской области

на автомобильной дороге местного значения общего пользования «Вышний Волочек – д. Пашино» Вышневолоцкий район

Садовое сельское поселение установка знаков и ограждения ручья

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка необходимых документов для изготовления проектно сметной документации | Апрель 2019 | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (далее – УИРС) | Пакет исходящей документации |
| 2 | Разработка проектно сметной документации в Государственном бюджетном учреждении Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» | Май 2019 | УИРС | Проектно сметная документация |
| 3 | Подготовка заявки, технического задания, проекта муниципального контракта для размещения муниципального заказа | Июнь 2019 | УИРС | Проведение конкурсной процедуры |
| 4 | Размещение заказа на проведение аукциона в электронной форме | Июль 2019 | Отдел муниципального заказа администрации Вышневолоцкого района | Определение победителя аукциона |
| 5 | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона | Август 2019 | УИРС | Выполнение работ на автодороге |
| 6 | Осуществление контроля за оказанием услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и действующими нормативно-правовыми актами | Сентябрь 2019 | УИРС | Выполнение полного объема услуг в установленные сроки |

-

Приложение

к распоряжению  администрации

Вышневолоцкого района

от 01.04.2019 № 243-р

Дорожная карта

по выполнению мероприятий по БДД в муниципальном образовании Вышневолоцкий район Тверской области

на автомобильной дороге местного значения общего пользования  « от а/д М – 10 «Москва – Санкт – Петербург – Гирино до д. Липовец»  Вышневолоцкий район Солнечного сельское поселение установка барьерного ограждения через р. «ВОЛОДНЯ»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка необходимых документов для изготовления проектно сметной документации | Апрель 2019 | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (далее – УИРС) | Пакет исходящей документации |
| 2 | Разработка проектно сметной документации в Государственном бюджетном учреждении Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» | Май 2019 | УИРС | Проектно сметная документация |
| 3 | Подготовка заявки, технического задания, проекта муниципального контракта для размещения муниципального заказа | Июнь 2019 | УИРС | Проведение конкурсной процедуры |
| 4 | Размещение заказа на проведение аукциона в электронной форме | Июль 2019 | Отдел муниципального заказа администрации Вышневолоцкого района | Определение победителя аукциона |
| 5 | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона | Август 2019 | УИРС | Выполнение работ на автодороге |
| 6 | Осуществление контроля за оказанием услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и действующими нормативно-правовыми актами | Сентябрь 2019 | УИРС | Выполнение полного объема услуг в установленные сроки |