

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Вышневолоцкого городского округа**

Постановление

от 23.01.2024 № 18

г. Вышний Волочек

**Об утверждении плана мероприятия по отбору общественных территорий Вышневолоцкого городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном**

**порядке в 2025 году**

В целях организации проведения общественного обсуждения и рейтингового голосования по отбору общественных территорий Вышневолоцкого городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках реализации муниципальнойпрограммы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области **«**Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы**»,** утвержденной постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 №18, распоряжением Главы Вышневолоцкого городского округа от 09.01.2024 №2-рг «О кадрах», Администрация Вышневолоцкого городского округа **постановляет:**

1.Утвердить план мероприятия по отбору общественных территорий Вышневолоцкого городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году согласно приложению.

1. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа С.Б. Богданова.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Вышневолоцкая правда» и размещению на сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы

Вышневолоцкого городского округа Н.В. Шарапова

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению АдминистрацииВышневолоцкого городскогоокруга от 23.01.2024 № 18  |

**План мероприятия**

**по отбору общественных территорий Вышневолоцкого городского округа подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Ответственная структура |
| 1 | Прием предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы на 2020-2025 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году | с23.01.2024 по 01.02.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваадминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 2 | Утверждение и опубликование в средствах массой информации перечня общественных территорий, сформированного для проведения общественной комиссией голосования по отбору общественных территорий | до 02.02.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваадминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 3 | Проведение конкурса дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципального образования Вышневолоцкий городской округ, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году | с 01.02.2024 по 18.02.2024  | Управление архитектуры и градостроительства администрации Вышневолоцкого городского округа  |
| 4 | Подведение итогов голосования по определению победителей дизайн-проекта с учетом предложений благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем | до 19.02.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваадминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 5 | Опубликование в средствах массовой информации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем | до 26.02.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваадминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 6 | Принятие и опубликование постановления Администрации Вышневолоцкого городского округа «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий»  | до 14.02.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваадминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 7 | Проведение информационной компании с разъяснением порядка отбора проектов, приглашением жителей прийти и выбрать проекты, с разъяснением порядка голосования | с 01.03.2024 по 13.03.2024 | Управление культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округаУправление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваадминистрации Вышневолоцкого городского округаУправление по обеспечению деятельности администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 8 | Обеспечить организацию работы волонтерского штаба  | с 01.03.2024 по 30.04.2024 | Управление культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 9 | Проведение голосования по отбору общественных территорий из общественных территорий, предусмотренных перечнем | с 15.03.2024 по 30.04.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваадминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 10 | Подведение итогов рейтингового голосования | с 01.05.2024 по 05.05.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваадминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 11 | Официальное опубликование итогов голосования | с 05.05.2024 по 07.05.2024  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваадминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 12 | Корректировка муниципальной программы Вышневолоцкого городского округа ««Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» с учетом результатов голосования по отбору общественных территорий из общественных территорий | до 01.09.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа |

И.о. Главы

Вышневолоцкого городского округа Н.В. Шарапова