

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Вышневолоцкого городского округа**

Постановление

от 08.02.2024 № 51

г. Вышний Волочек

**О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Вышневолоцкого городского округа в 2024 году**

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств Вышневолоцкого звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ВЗ ТТП РСЧС) к действиям по предупрежде­нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весен­него половодья в 2024 году, недопущения людских и материальных потерь, Администрация Вышневолоцкого городского округа постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Вышневолоцкого городского округа при прохождении весеннего половодья в 2024 году (приложение 1).

2. Утвердить состав постоянно действующего оперативного штаба при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вышневолоцкого городского округа для руководства и принятия решений по вопросам обеспечения безопасности людей Вышневолоцкого городского округа при прохождении весеннего половодья в 2024 году (приложение 2).

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вышневолоцкого городского округа (далее – КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа) обеспечить координацию деятельности органов управления и сил ВЗ ТТП РСЧС по пропуску половодья в 2024 году, контроль и управление проводимыми мероприятиями возложить на Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа (Адамович В.А.).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Вышневолоцкого городского округа:

4.1. обеспечить готовность и создание резерва сил и средств к выполнению противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ в зоне своей ответственности;

4.2. не допустить попадания загрязняющих вещ­еств вместе с паводковыми водами в водоемы и реки, расположенные на территории Вышневолоцкого городского округа.

5. Руководителю Управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа Андрееву С.П.:

5.1. совместно с Управлением территориальной политики и социально-административного развития Администрации Вышневолоцкого городского округа (Рябкова Н.Ф.) при необходимости заключить договора с предприятиями и организациями, независимо от форм собственности, на поставку транспорта и спецтехники для выполнения противопаводковых мероприятий.

5.2. совместно с Управлением экономического развития Администрации Вышневолоцкого городского округа (Лопасов В.Н.) организовать разработку плана снабжения продовольствием населения, проживающего в районах, подъезды к которым могут быть невозможны в период полово­дья;

5.3. принять меры по укреплению мостов, являющимися собственностью муниципального образования Вышневолоцкий городской округ, установить постоянный контроль за их состоянием;

5.4. установить особый контроль за зонами, где предполагается высокий уро­вень паводковых вод, своевременно информировать об этом Управление ГО ЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, руководителей предприятий, организаций, учреждений и население Вышневолоцкого городского округа;

5.5. спланировать и оборудовать объездные маршруты для автотранспорта (по необходимости);

5.6. обеспечить подготовку ливневой канализации, расчистку существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение их пропускной способности.

6. Заместителю Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа, председателю эвакуационной комиссии Вышневолоцкого городского округа

Д.Г. Морозову, организовать подбор и предва­рительную подготовку мест по размещению населения при временном отселении, а также размещению скота, техники и материальных ценностей в период пропуска весеннего половодья, в случае необходимости.

7. Рекомендовать начальнику Вышневолоцкого гидроузла Тверского района гидротехнических сооружений филиала ФГБУ «Канал им. Москвы» Галюте В.Е., собственникам и эксплуатирующим гидротехнические сооружения организациям:

7.1. в срок до 15.03.2024 года организовать выполнение плановых мероприятий по ук­реплению дамб и гидротехнических сооружений на территории Вышневолоцкого городского округа, осуществлять постоянный контроль за их состоянием;

7.2. с 18.03.2023 года обеспечить ежедневное информирование оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба Вышневолоцкого городского округа» по динамике изменения уровня воды в Вышневолоцком и Мстинском водохранилищах (по территории ответственности).

8. Предложить районной метеостанции (Бывалина О.В.) осуществлять постоянное информирование Управление ГО ЧС администрации Вышневолоцкого городского округа (через оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба Вышневолоцкого городского округа», тел. 5-10-41, 5-10-10) о метеорологической обстановке и прогнозе её развития на территории Вышневолоцкого городского округа в предпаводковый и паводковый периоды.

9. Заместителю Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа, председателю санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации Вышневолоцкого городского округа Е.Л. Галкиной, организовать выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период пропуска весеннего половодья.

10. Заместителю Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа Е.И. Анисимовой организовать работу комиссии по оценке ущерба от весеннего половодья и определению размеров выплат пострадавшим (при необходимости). Организовать обеспечение работы комиссии в период прохождения весеннего половодья на территории Вышневолоцкого городского округа.

11. Руководителю Финансового управления Администрации Вышневолоцкого городского округа Л.В. Верховской, в целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации чрезвы­чайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, до 15.03.2024 создать оперативный резерв финансовых средств в сумме 200 тысяч рублей за счет средств бюджета, предусмотренных на расходы, связанные с пре­дупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Оперативный ре­зерв использовать в крайних, не терпящих отлагательства случаях, по решению комиссии КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вышневолоцкая правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа

Д.Г. Морозова.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вышневолоцкого городского

округа от 08.02.2024 № 51

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Вышневолоцкого городского округа

при прохождении весеннего половодья в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** | **Отм. о выполн.** |
|  | Подготовка и издание нормативно-правового акта (постановление) Администрации Вышневолоцкого городского округа «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Вышневолоцкого городского округа в 2024 году» | до  26.02.2024 | Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Проведение заседаний КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа по вопросам профилактики и предупреждения гибели людей на водных объектах в паводкоопасный период (по необходимости) | до  19.02.2024 | Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, члены КЧС и ОПБ округа |  |
|  | Проведение корректировки плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до  01.03.2024 | Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, члены КЧС и ОПБ округа |  |
|  | Организация выполнения плано­вых мероприятий по укрепле­нию дамб и гидротехнических сооружений, расположенных на территории Вышневолоцкого гидроузла | до  25.03.2024 | Вышневолоцкий гидроузел Тверского района гидротехнических сооружений ФГБУ «Канал им. Москвы» (по согласованию), собственники и эксплуатирующие гидротехнические сооружения организации |  |
|  | Разработка плана снабжения продовольствием населения, проживающего в районах, подъезды к которым могут быть невозможны в период полово­дья | до  25.03.2024 | Управление территориальной политики и социально-административного развития Администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление экономического развития  Администрации Вышневолоцкого городского округа, Эвакуационная комиссия Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Подготовка запасов материальных средств, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости для осуществления неотложных мероприятий по организации первоочередного жизнеобеспечения и помощи населению | до  25.03.2024 | Управление территориальной политики и социально-административного развития Администрации Вышневолоцкого городского округа, Эвакуационная комиссия Вышневолоцкого городского округа, Управление экономического развития  Администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Организация подбора и предва­рительная подготовка мест по размещению населения при временном отселении, а также размещению скота, техники и материальных ценностей (в случае необходимости) | до  18.03.2024 | Эвакуационная  комиссия Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Подготовка сведений о наличии инженерной техники, привлекаемой для ведения аварийных работ | до  18.03.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, Вышневолоцкий гидроузел Тверского района гидротехнических сооружений ФГБУ «Канал им. Москвы» (по согласованию) |  |
|  | Проведение смотра готовности сил и средств, спланированных к проведению противопаводковых мероприятий | до  25.03.2024 | Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Взятие на учет всех имеющихся в распоряжении предприятий и организаций Вышневолоцкого городского округа технически ис­правных водооткачивающих и пла­вательных средств, спецтех­ники, определение порядка ее применения | до  18.03.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление территориальной политики и социально-административного развития, Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Разработка рекомендаций предприятиям, УК (УО), ЖКХ по проведе­нию профилактических меро­приятий в местах, находящихся под угрозой подтопления, по орга­низации неотложных работ до начала весеннего половодья | до  18.03.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление территориальной политики и социально-административного развития Администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Проверка территорий, приле­гающих к водоемам, на предмет правильности хранения ГСМ или других загрязняющих вещ­еств и недопущения их попадания вместе с паводко­выми водами в водоемы и реки, расположенные на территории Вышневолоцкого городского округа | до  25.03.2024 | Руководители организаций и предприятий Вышневолоцкого городского округа, Управление территориальной политики и социально-административного развития администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Уточнение мест расположения сибиреязвенных захоронений, попадающих в зону возможного затопления, и принятие мер по предупреждению их размыва | до  18.03.2024 | Управление территориальной политики и социально-административного развития Администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Подготовка необходимого количества плавсредств, проверка их технического состояния и готовности к работе | до  25.03.2024 | Вышневолоцкое инспекторское отделение «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области», Администрация Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Уточнение порядка и расчет вы­деляемых сил для оказания ме­дицинской помощи населению в возможных зонах подтопления | до  18.03.2024 | Медицинская служба Вышневолоцкого городского округа (Вышневолоцкая ЦРБ) (по согласованию) |  |
|  | Ежедневное производство замеров уровня подъема воды в Вышне­волоцком водохранилище и ре­ках, информирование Управления ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа через оперативного дежурного МКУ «ЕДДС Вышневолоцкого городского округа» | с  25.03.2024 | Вышневолоцкий гидроузел Тверского района гидротехнических сооружений ФГБУ «Канал им. Москвы» (по согласованию) |  |
|  | Определение порядка информи­рования и оповещения органи­заций, учреждений и населения о паводковой обстановке и порядке дейст­вий с использованием всех имеющихся технических средств | до  18.03.2024 | Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, Вышневолоцкий гидроузел Тверского района гидротехнических сооружений ФГБУ «Канал им. Москвы» (по согласованию) |  |
|  | Обеспечение очистки водоотводящих канав, ливневой канализации, на прилегающих территориях предприятий, организаций, учреждений и частного сектора Вышневолоцкого городского округа | до  нача­ла  па­водка | Руководители предприятий и  организаций Вышневолоцкого городского округа, МБУ «Благоустройство», старосты и уличкомы (по наличию), Управление территориальной политики и социально-административного развития Администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Заключение договоров на привле­чение транспорта и спецтехники предприятий и организаций Вышневолоцкого городского округа для выполнения противопаводковых мероприятий | до  18.03.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Принятие мер по укреплению мостов, являющимися собственностью муниципального образования Вышневолоцкий городской округ, установление постоянного контроля за их состоянием | в период  паводка | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Подготовка резерва передвиж­ных насосов для откачки по­верхностных вод | до  нача­ла  па­водка | Организации, УК, ЖКХ, МБУ «Благоустройство» |  |
|  | Планирование и оборудование объездных маршрутов для передвижения автотранспорта в случае подтопления территорий | в период  паводка | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Организация мониторинга зон подтопления и сбор информации о негативных последствиях весеннего половодья и о причиненном ущербе | в период  паводка | МКУ «ЕДДС Вышневолоцкого городского округа», Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, Вышневолоцкое инспекторское отделение «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области» (по согласованию) |  |
|  | Организация поддержания общественного порядка и пресечение случаев мародерства в период половодья на территории подтапливаемых населенных пунктов | в период  паводка | МО МВД России «Вышневолоцкий» (по согласованию) |  |
|  | Проведение в школьных образовательных учреждениях Вышневолоцкого городского округа «Дней безопасности» с привлечением сотрудников ГИМС | в период  паводка | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, Вышневолоцкое инспекторское отделение «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области» (по согласованию) |  |
|  | Выступление в средствах массовой информации о прогнозируемой паводковой обстановке на территории Вышневолоцкого городского округа и правилах поведения на водных объектах в период весеннего половодья | в период  паводка | Вышневолоцкое инспекторское отделение «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области» (по согласованию) |  |
|  | Организация выступления членов КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа в средствах массовой информации с разъяснением порядка поведения и действий населе­ния в случае наводнения (подтопления) | в период  паводка | Председатель КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Проверка технического состояния и готовности к работе системы экстренного оповещения населения и других средств оповещения на территории Вышневолоцкого городского округа | до  18.03.2024 | Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа, Вышневолоцкий гидроузел Тверского района гидротехнических сооружений ФГБУ «Канал им. Москвы» (по согласованию) |  |
|  | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава Администрации Вышневолоцкого городского округа, организация работы оперативного штаба | с началом  паводка, при необходимости | Администрация Вышневолоцкого городского округа, Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Организация работы по информированию граждан о необходимости страхования личного имущество | до  25.03.2024 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление территориальной политики и социально-административного развития Администрации Вышневолоцкого городского округа, Вышневолоцкое инспекторское отделение «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области» (по согласованию) |  |
|  | Работа комиссий по оценке ущерба от весеннего половодья и определение размеров выплат пострадавшим | по необходимости | Администрация Вышневолоцкого городского округа |  |
|  | Проведение работ по восстановлению функционирования объектов инфраструктуры, коммунальных сетей, оказавшихся в зоне затопления | по необходимости | Администрация Вышневолоцкого городского округа |  |

Глава

Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Вышневолоцкого городского

округа от 08.02.2024 № 51

**Состав**

постоянно действующего оперативного штаба (далее – ОШ) при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) Вышневолоцкого городского округа для руководства и принятия решений по вопросам обеспечения безопасности людей Вышневолоцкого городского округа при прохождении весеннего половодья в 2024 году

**Руководитель оперативного штаба** – заместитель главы Администрации Вышневолоцкого городского округа, заместитель председателя КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа Д.Г. Морозов.

**Заместители руководителя оперативного штаба:**

**-** заместитель главы Администрации Вышневолоцкого городского округа, заместитель председателя КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа С.Б. Богданов;

**-** руководитель Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Вышневолоцкого городского округа В.А. Адамович.

**Руководитель оперативной группы** **оперативного штаба -**  начальник 9 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Тверской области Д.Э. Егоров (по согласованию).

**Члены оперативного штаба:**

- руководитель Управления территориальной политики и социально-административного развития сельских территорий Администрации Вышневолоцкого городского округа Н.Ф. Рябкова;

- руководитель Финансового управления Администрации Вышневолоцкого городского округа Л.В. Верховская (по согласованию с КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа);

- руководитель МКУ «ЕДДС Вышневолоцкого городского округа» И.А. Смирнова (по согласованию с КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа);

- начальник МО МВД России «Вышневолоцкий» УМВД России по Тверской области Д.А. Дущак (по согласованию);

**-** руководитель Вышневолоцкого инспекторского отделения «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области» А.Г. Иванов, в зависимости от характера чрезвычайной ситуации (по согласованию);

- заместитель начальника Тверского РГС – начальник Вышневолоцкого гидроузла Тверского района гидротехнических сооружений ФГБУ «Канал им. Москвы» В.Е. Галюта (по согласованию).

**Помощник руководителя оперативного штаба** – руководитель отдела по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации Вышневолоцкого городского округа А.С. Лещев (по согласованию с КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа).

Глава

Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина